Załącznik Nr 2 do zaproszenia

Umowa Nr      /2016 - PROJEKT

zawarta w dniu ……………… 2016 r. w Przedborzu pomiędzy:

Gminą Przedbórz z siedzibą w Przedborzu, 97-570 Przedbórz, ul. Mostowa 29,

NIP: 772-22-60-234, reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta Przedborza - Miłosza Naczyńskiego,

przy kontrasygnacie Skarbnika – Elżbiety Młynarczyk,

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym

a

…………………………….., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,

reprezentowanym ……………………………. - ………………………,

o następującej treści:

§ 1

1. Zamówienie udzielone zostało zgodnie z Zarządzeniem Nr 49/2014 Burmistrza Miasta    Przedborza z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie Regulaminu ramowych procedur udzielenia   zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza równowartości w złotych kwoty 30 000 EURO netto ze zm.

2. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pn.: „Gmina Przedbórz wolna od azbestu – unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest” poprzez wykonanie prac związanych          z demontażem,  przygotowaniem do transportu, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest (płyt falistych azbestowo-cementowych) z terenu nieruchomości                   z obszaru gminy Przedbórz, objętych wnioskami składanymi przez zainteresowane osoby                 z udziałem dotacji środków WFOŚiGW w Łodzi.

3. Przewidywana ilość to ok. 15,9 Mg odpadów zawierających azbest, w tym

a) demontaż wyrobów zawierających azbest w ilości ok. 2,361 Mg (jeden budynek gospodarczy);

b) przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w ilości ok. 15,9 Mg odpadów zawierających azbest (dziesięć posesji).

4. Ilość odebranych od mieszkańców odpadów zawierających azbest nie może przekroczyć łącznie 20,00 Mg, w tym ilość zdemontowanych płyt azbestowo-cementowych – 3,0 Mg.

5. Integralną część umowy stanowi załącznik nr 1 do umowy zawierający adresy nieruchomości i ilości przeznaczonych do demontażu, przygotowania do transportu, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest.

6. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) przed przystąpieniem do prac:

- opracowanie szczegółowego planu pracy usuwania wyrobów zawierających azbest                 i przedstawienie planu Zamawiającemu w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy;

- zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia prac właściwemu państwowemu inspektorowi nadzoru budowlanego (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej umowy), właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac i ich przekazanie Zamawiającemu                   w terminie 5 dni od dnia dokonania zgłoszenia wraz z potwierdzeniem ich nadania;

2) demontaż, przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest na Składowisku Odpadów Niebezpiecznych w Płoszowie, gm. Radomsko;

3) zapewnienie warunków bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest z miejsca ich występowania;

4) przeprowadzenie prac w tym transport odpadów zawierających azbest w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska oraz powodujący zminimalizowanie pylenia;

5) dokonanie ważenia ilości odebranych wyrobów zawierających azbest z każdej nieruchomości, zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy;

6) wykonanie dokumentacji zdjęciowej przed i po demontażu płyt cementowo-azbestowych lub azbestu składowanego na posesjach(zrobionych z tej samej perspektywy i zamieszczenie obu zdjęć na jednej stronie formatu A4 w wersji papierowej i elektronicznej), z opisem zawierającym dane właściciela nieruchomości i nr ewid. działki, z której usunięto odpady zawierające azbest;

7) staranne oczyszczenie terenu robót i jego otoczenia po wykonaniu prac;

8) złożenie właścicielowi nieruchomości pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych;

9) spisanie w trzech egzemplarzach dla każdej posesji protokołu odbioru odpadów zawierających azbest według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej umowy;

10) uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających przyjęcie odpadów zawierających azbest na Składowisko Odpadów Niebezpiecznych w Płoszowie, gm. Radomsko (karta przekazania odpadów zawierających azbest w celu jego unieszkodliwienia  na odpowiednim składowisku wraz  z ich zestawieniem);

11) zapewnienie ochrony udostępnionych danych osobowych;

12) złożenie Zamawiającemu pisemnego zawiadomienia o zakończeniu prac w terminie do 9 września 2016 r.

7. Ustala się termin wykonania przedmiotu umowy od dnia podpisania umowy  do dnia                  9 września 2016 r.

8. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z harmonogramem prac ustalonym               z właścicielami nieruchomości w obecności Zamawiającego.

9. Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy uważa się datę zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w § 1 zgodnie              z obowiązującymi przepisami.

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków bezpieczeństwa w czasie wykonywania robót.

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty wynikłe ze:

a) szkód i następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników Wykonawcy           i osób trzecich przebywających w zasięgu prowadzenia robót;

b) zniszczeń oraz innych zdarzeń losowych w odniesieniu do robót, obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia ruchomego związanego z prowadzeniem robót;

c) zniszczenia własności prywatnej spowodowanej działaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy;

d) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie robót, bezpieczeństwa ruchu, oznakowanie oraz ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim z tego tytułu, oraz za powstałe wypadki z tytułu niedochowania warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 3

1.Wykonawca wykona prace za wynagrodzenie wg następujących cen jednostkowych:

a) wynagrodzenie za demontaż 1 tony wyrobów zawierających azbest w kwocie ............... zł netto (słownie: ………………………….………………………..) plus należny podatek VAT                                   w obowiązującej stawce ……..% , tj. ………………. zł (słownie: ………………..…………), co stanowi kwotę brutto ........................ zł (słownie: ………………………………..);

b) wynagrodzenie za przygotowanie do transportu 1 tony odpadów zawierających azbest       w kwocie ............... zł netto (słownie: ………………………….………………………..) plus należny podatek VAT  w obowiązującej stawce ……..% , tj. ………………. zł (słownie: ………………..…………), co stanowi kwotę brutto ........................ zł (słownie: ………………………………..);

c) wynagrodzenie za transport 1 tony odpadów zawierających azbest w kwocie ............... zł netto (słownie: ………………………….………………………..) plus należny podatek VAT  w obowiązującej stawce ……..% , tj. ………………. zł (słownie: ………………..…………), co stanowi kwotę brutto ........................ zł (słownie: ………………………………..);

d) wynagrodzenie za unieszkodliwienie 1 tony odpadów zawierających azbest w kwocie ............... zł netto (słownie: ………………………….………………………..) plus należny podatek VAT  w obowiązującej stawce ……..% , tj. ………………. zł (słownie: ………………..…………), co stanowi kwotę brutto ........................ zł (słownie: ………………………………..).

2. Wykonawca gwarantuje niezmienność cen jednostkowych zawartych w umowie przez cały  okres, na który została zawarta.

3. Całkowitą wartość umowy stanowi wynagrodzenie brutto ....................... zł (słownie: ………………………………. zł).

4. Przewiduje się zmianę wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy        w przypadku usunięcia większej lub mniejszej ilości wyrobów zawierających azbest niż wskazana w § 1 ust. 3 umowy. Powyższe nastąpi na podstawie ilości określonej                         w protokołach odbioru, o których mowa w § 1 ust. 6 pkt 9 niniejszej umowy oraz kartach przekazania odpadów do unieszkodliwienia na Składowisku Odpadów Niebezpiecznych                   w Płoszowie, gm. Radomsko.

5. Końcowe wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie faktycznej ilości powstałych odpadów azbestowych i stanowić będzie sumę:  iloczynu  masy zdemontowanych wyrobów zawierających azbest i ceny jednostkowej określonej w ust. 1 lit. a), iloczynu masy przygotowanych do transportu odpadów zawierających azbest i ceny jednostkowej określonej w ust. 1 lit. b), iloczynu masy transportowanych odpadów zawierających azbest i ceny jednostkowej określonej w ust. 1 lit. c) i iloczynu masy unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest i ceny jednostkowej określonej w ust. 1 lit. d).

§ 4

1. Strony ustalają następujące zasady rozliczenia robót:

1) rozliczenie odbędzie się na podstawie faktur VAT wystawionych na właścicieli nieruchomości za wykonanie usługi ze wskazaniem kosztów poszczególnych prac (demontaż, przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest) wykonanych na nieruchomości właściciela i całkowitej kwoty wykonania usługi;

2) faktury VAT, o których mowa w pkt. 1, powinny być opatrzone klauzulą: „Płatnik: Gmina Przedbórz, ul. Mostowa 29, 97-570 Przedbórz, NIP 772-22-60-234”;

3) podstawą wystawienia faktur stanowić będą następujące dokumenty:

a) protokoły odbioru, o których mowa w § 1 ust. 6 pkt 9 niniejszej umowy,

b) protokół odbioru spisany przez komisję Zamawiającego i przedstawiciela Wykonawcy, zawierający co najmniej adresy nieruchomości, z których usunięto odpady zawierające azbest oraz masę zdemontowanych lub zebranych (składowanych) wyrobów zawierających azbest,

c) dokumenty potwierdzające przyjęcie odpadów na Składowisko Odpadów Niebezpiecznych w Płoszowie, gm. Radomsko (karta przekazania odpadów zawierających azbest w celu jego unieszkodliwienia  na odpowiednim składowisku wraz  z ich zestawieniem),

d) pisemne oświadczenie Wykonawcy o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych                            i sanitarnych, wystawione oddzielnie dla każdej nieruchomości,

e) oświadczenie, że prace były wykonywane przez Wykonawcę zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 ze zm.) po uzyskaniu stosownego zezwolenia, pozwolenia, decyzji zatwierdzenia programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi.

f) dokumentacja zdjęciowa, o której mowa w § 1 ust. 6 pkt 6.

2. Należność zostanie uregulowana przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowych faktur VAT, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 3.

§ 5

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za opóźnienie w zakończeniu wykonania przedmiotu umowy w wysokości 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto określonego § 3 ust. 3, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § l ust.7 (termin zakończenia realizacji usługi),

2) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto określonego § 3 ust. 3.

2. Wykonawca wyraża zgodę  na potrącenie kar umownych z przysługującego mu
wynagrodzenia.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych - na zasadach ogólnych.

§ 6

1. Uprawnionymi do kontaktu między stronami odpowiedzialnymi za przebieg oraz realizację  umowy są:

a) z ramienia Zamawiającego : Łukasz Margielewski, Urszula Kmiecik;

b) z ramienia Wykonawcy:……………………………….

2. Potrzebne uzgodnienia i informacje związane z wykonywaną usługą polegające na koordynacji wykonania zadań określonych w § 1 niniejszej umowy przekazywane będą pisemnie i parafowane przez ustanowione w ust. 1 osoby.

§ 7

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§8

Wykonawca zobowiązany jest przy realizacji przedmiotu zamówienia przestrzegać w tym zakresie przepisy prawa, a w szczególności przepisów:

- Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.),

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U.2016 r.,                  poz. 672),

- Ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest
(Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20 ze zm.),

- Ustawy  z  dnia   19  października  2011   r.   o  przewozie  towarów  niebezpiecznych
(Dz. U. z 2011 r. Nr 227, poz. 1367 ze zm.),

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie
zasad   bezpieczeństwa   i   higieny   pracy   przy   zabezpieczaniu   i   usuwaniu   wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r. Nr 216, poz. 1824),

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r.
w   sprawie   sposobów   i   warunków   bezpiecznego   użytkowania   i   usuwania  wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 ze zm.),

- Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12  grudnia 2014 r.  w sprawie wzorów
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1973),

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań
w   zakresie   wykorzystywania   wyrobów   zawierających   azbest   oraz   wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31),

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290),

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. l126),

- obowiązujących na terenie Gminy Przedbórz aktów prawa miejscowego.

§9

1. Oprócz przypadków określonych w Kodeksie Cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia.

2. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. l Wykonawca ma prawo
żądać wynagrodzenia należnego za roboty wykonane do dnia od niej odstąpienia.

3. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym ze względu na
nieprzestrzeganie przy jej wykonywaniu przepisów dotyczących usuwania azbestu,
w szczególności określonych w § 8 niniejszej umowy.

4. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 14 dni, licząc od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

5. Zamawiający zastrzega, że należności przysługujące Wykonawcy w ramach niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem cesji bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej      w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

6. Strony oświadczają, że ze względu na konieczność terminowego wykonania przedmiotu umowy, kary umowne określone w ust. 1 nie zostały zastrzeżone w nadmiernej wysokości.

§10

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§11

Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§12

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§13

Niniejsza umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach,   trzy dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający:                                                                                                     Wykonawca:

Kontrasygnata Skarbnika: